项目周报

| 项目名称 | 高校毕业设计管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 鲍溶 | 联系方式 | rong.bao@hdu.edu.cn |
| 项目成员 | 第 1 组（23060827鲍溶 23010531楚博 23280533罗传杰 2327110任燮境） |  |  |
| 所 属 周 | 第 15 周（2025年12月25日─2026年1月1日） |  |  |

本周工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心功能模块编码实现与单元测试 | 1月1日 | 罗传杰 | 已完成 |
| 2 | 前后端接口对接与初步联调 | 1月1日 | 鲍溶 | 已完成 |
| 3 | 系统基本流程贯通与主要Bug修复 | 1月7日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 进行中 |
| 4 | 项目验收材料整理与准备 | 1月7日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 进行中 |

本周取得的成果：

1）核心功能模块实现：
	完成了用户管理、课题申报与审核、学生选题、任务书与开题报告提交审核等核心业务模块的后端服务与前端页面开发，并通过了基础单元测试。

2）前后端成功联调：
	按照既定接口规范，成功完成了前后端数据交互的初步联调。系统主要业务流程（如登录、课题浏览、选题、材料提交）已可在集成环境中初步跑通。

3）前后端联调准备工作展开：
	部署并整合了前后端代码，构建了一个具备核心业务流程的、可交互演示的系统原型，达到了预期里程碑。

4）启动验收准备工作：
	开始系统化整理项目全过程文档、源码、测试报告等，为最终的项目验收汇报做准备。

项目组成员工作描述：

- 鲍溶：负责后端架构设计、核心业务逻辑实现、数据库交互封装，并协调解决联调中的关键技术问题。

- 楚博：负责项目总结报告的撰写与整理，汇总项目全过程文档、技术要点与成果。

- 罗传杰：负责前端整体架构、主要页面的组件化开发与状态管理，实现与后端API的数据交互。

- 任燮境：负责系统功能测试与用户流程走查，编写测试用例，记录并验证Bug修复情况。

项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2025.12.25

- 地点：线下交流

- 参与人员：鲍溶、罗传杰、任燮境、楚博

- 讨论内容：同步各成员编码进度，明确联调前需完成的接口标准与数据格式。对联调过程中发现的接口不一致、数据状态异常等关键问题进行集中排查与方案确认。

- 讨论结果：解决了多个前后端数据交互的关键障碍，统一了异常处理机制。确认了系统原型已达到可演示状态，并明确了最后一周（验收准备周）的各项任务分工。

项目延期情况及遗留问题：

本周核心开发与联调工作均按计划完成，无重大延期。系统目前存在少量已知的界面细节优化点和非关键性Bug，已列入修复清单，将在验收准备周内处理，不影响主干流程演示。

下周工作重点：

根据项目计划，下周为项目验收周。

- 核心任务：
	完成项目全部收尾工作，准备并参加最终验收答辩。

- 具体工作：

①验收材料系统整合与定稿：汇总并最终修订全部项目文档，形成完整的交付物包，核心包括：项目总结、完整的测试用例与测试报告、源代码。
②答辩讲解准备：编写详细的验收讲解，明确演示路径、讲解分工与时间控制，确保陈述流畅、演示无误、问答环节准备充分。
③系统最后优化与确认：根据测试报告，完成最后的功能与界面优化，确保演示环境稳定，所有核心流程可顺畅运行。

- 目标：
	顺利通过项目验收，完整展示项目成果。

其他：

暂无。