项目周报

| 项目名称 | 高校毕业设计管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 鲍溶 | 联系方式 | rong.bao@hdu.edu.cn |
| 项目成员 | 第 1 组（23060827鲍溶 23010531楚博 23280533罗传杰 2327110任燮境） |  |  |
| 所 属 周 | 第 13 周（2025年12月17日─2025年12月24日） |  |  |

本周工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端部分设计 | 12月31日 | 罗传杰 | 进行中 |
| 2 | 后端部分设计 | 12月31日 | 鲍溶 | 进行中 |
| 3 | 前后端联调准备 | 12月31日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 进行中 |
| 4 | 协助梳理相关需求的完成 | 12月31日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 进行中 |

本周取得的成果：

1）前端部分设计推进完成：
	围绕系统整体功能结构，完成前端页面框架与核心功能模块的设计，明确主要页面布局、交互逻辑及功能入口，为后续前端代码实现提供清晰依据。

2）后端部分设计持续完善：
	基于系统需求，对后端整体架构与核心业务模块进行设计，明确主要功能模块之间的调用关系及数据处理逻辑，为后端实现阶段做好准备。

3）前后端联调准备工作展开：
	针对即将开展的联调工作，对前后端接口需求进行了初步梳理，明确数据交互方式及关键业务流程中的接口调用顺序，为后续联调奠定基础。

4）相关需求梳理与完善：
	协助项目组对已有需求进行系统梳理，补充和明确部分细节需求，确保设计内容与实际业务需求保持一致。

项目组成员工作描述：

- 鲍溶：负责后端部分设计工作，梳理系统后端架构与核心业务模块，同时牵头开展前后端联调准备及相关需求的完善。

- 楚博：参与前后端联调准备工作，协助梳理系统需求，重点关注业务流程的完整性与接口衔接问题。

- 罗传杰：负责前端部分设计，完成主要页面结构与功能模块划分，并参与需求梳理及联调准备工作。

- 任燮境：协助完成需求梳理与整理工作，参与前后端联调准备，配合完善整体设计内容。

项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2025.12.18

- 地点：线下交流

- 参与人员：鲍溶、罗传杰、任燮境、楚博

- 讨论内容：围绕前端设计方案、后端架构设计以及前后端接口衔接问题展开讨论，重点分析核心业务流程在实现阶段可能遇到的问题，并对需求细节进行统一确认。

- 讨论结果：明确前后端设计思路与接口规范，对关键需求达成一致，为后续联调与实现工作提供统一标准。

项目延期情况及遗留问题：

本周所有设计工作均按计划完成，无延期情况。各项整合撰写工作正在收尾，预计下周前可完成基本的前后端设计和接口连接。

下周工作重点：

根据项目计划安排，下周将重点推进前后端实现与初步联调工作。

- 核心任务：
		完成前后端基础代码框架搭建，并启动核心业务功能的实现与联调。

- 具体工作：

- 后端方面：基于已完成的系统结构设计、数据库设计与动态模型，搭建后端项目基础框架，完成核心业务模块（如用户管理、课题管理、选题流程等）的实体类、数据访问层及基础业务逻辑代码编写，按照对前后端联调需求继续具体的实现。

- 前端方面：搭建前端项目基础结构，完成整体页面框架与导航布局设计，实现核心功能页面（如学生选题页面、教师审核页面等）的基础界面与交互逻辑，按照对前后端联调需求继续具体的实现。

- 前后端联调准备：统一接口规范，明确前后端数据交互格式，对核心接口进行初步联调测试，确保关键业务流程能够正常贯通。

- 目标：
	形成可运行的系统原型，实现核心业务流程的端到端贯通，为后续功能完善、系统测试与性能优化奠定基础。

其他：

暂无。