项目周报

| 项目名称 | 高校毕业设计管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 鲍溶 | 联系方式 | rong.bao@hdu.edu.cn |
| 项目成员 | 第 1 组（23060827鲍溶 23010531楚博 23280533罗传杰 2327110任燮境） |  |  |
| 所 属 周 | 第 9 周（2025年11月13日─2025年11月19日） |  |  |

本周工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成系统各角色核心界面原型的初步绘制 | 11月13日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 2 | 界面原型内部评审与优化 | 11月13日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 3 | 功能清单细化 | 11月19日 | 鲍溶、任燮境 | 完成 |
| 4 | 功能分析说明书初稿撰写 | 11月19日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |

本周取得的成果：

1）完成了所有角色核心界面的初步原型设计，包括：登录、学生-选题、学生-进展管理、教师-课题申报、教师-选题管理、教师-进展管理、答辩组-答辩过程管理、教科办-课题管理。

2）细化了系统功能结构，明确了各角色权限下的子功能模块与操作点，确保了功能设计的完整性与系统性。

项目组成员工作描述：

- 鲍溶：负责统筹界面原型设计工作，主导各界面原型图的初步绘制，并负责对界面功能进行梳理。

- 楚博：主要负责学生端选题和课程申报相关界面的原型设计与功能分析。

- 罗传杰：参与讨论、确定系统主要功能页面，进行功能分析、绘制界面原型。

- 任燮境：负责调研参考同类系统的界面设计优点，融入本组设计，并对部分界面原型进行功能分析、绘制界面原型。

项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2025.11.13

- 地点：线下交流（课程机房）

- 参与人员：鲍溶、罗传杰、任燮境、楚博

- 讨论内容：集中进行界面原型设计，同步设计风格，解决设计中遇到的逻辑冲突。

- 讨论结果：一致通过了首批核心界面的原型设计，明确了后续优化方向。确定了系统整体的视觉与交互风格基调，为后续开发提供了明确的设计指南。

项目延期情况及遗留问题：

本周工作进度良好，界面原型设计主体工作已按计划完成。功能分析等撰写工作也已同步启动，将在下周前完成，预计无风险。

下周工作重点：

根据课程进度安排，下周将继续“功能分析及界面原型设计”阶段。

- 功能分析：基于业务流程，细化系统功能点，形成功能清单与功能结构图。

- 界面原型设计：针对分析得到的核心页面绘制交互原型。

其他：

暂无。