项目周报

| 项目名称 | 高校毕业设计管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 鲍溶 | 联系方式 | rong.bao@hdu.edu.cn |
| 项目成员 | 第 1 组（23060827鲍溶 23010531楚博 23280533罗传杰 2327110任燮境） |  |  |
| 所 属 周 | 第 12 周（2025年12月04日─2025年12月10日） |  |  |

本周工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统模块结构图定稿与评审 | 12月04日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 2 | 数据库ER图完善与定稿 | 12月04日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 3 | 核心数据表结构设计（逻辑模型）与数据字典撰写 | 12月10日 | 鲍溶、任燮境 | 完成 |
| 4 | 系统结构设计完成 | 12月10日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |

本周取得的成果：

1）系统结构设计完成：正式确定了系统的模块划分，绘制并评审通过了详细的系统模块结构图，明确了各子系统（如用户管理、课题管理、过程监控等）的层级关系与调用接口。

2）数据库概念与逻辑设计完成：完善并定稿了数据库实体-关系图，清晰呈现了用户、课题、论文、流程记录等核心实体间的关系。基于ER图，完成了主要数据表的逻辑结构设计，定义了字段名、数据类型、约束及索引，并撰写了初步的数据字典。

3）设计阶段核心产出物就绪：上述成果为《系统设计说明书》与《数据库设计说明书》提供了核心内容，标志着“系统设计”主体任务已基本完成。

项目组成员工作描述：

- 鲍溶：负责组织模块结构图的评审与定稿，确保设计符合架构规划，并协调设计文档的整合进度。

- 楚博：作为数据库设计主力，负责ER图的完善与核心数据表结构的设计，并输出数据字典初稿。

- 罗传杰：负责将模块结构、接口定义等内容系统化、文档化。

- 任燮境：协助完成数据库设计，负责数据字典的整理与复核，并参与设计文档的格式统一与校对。

项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2025.12.10

- 地点：线下交流（课程机房）

- 参与人员：鲍溶、罗传杰、任燮境、楚博

- 讨论内容：集中评审系统模块结构图，重点讨论模块划分的合理性、接口设计的清晰度以及后续开发的可行性。联合评审数据库ER图与核心表结构，针对关键业务逻辑（如选题状态流转、成绩计算关联）的数据表设计进行深入讨论，确保其能准确支撑业务流程。

- 讨论结果：一致通过了系统模块结构图和数据库ER图的最终版本。明确了下一阶段（详细设计）将重点对关键业务逻辑进行流程细化与动态建模。

项目延期情况及遗留问题：

本周所有设计工作均按计划完成，无延期情况。各项整合撰写工作正在收尾，预计本周末前可完成初稿。

下周工作重点：

根据课程进度安排，下周将深化“详细设计”阶段，聚焦于动态行为建模。

- 核心任务：完成关键业务流程的动态逻辑设计。

- 具体工作：选取核心用例（如“学生选择课题”、“教师审核开题报告”等），绘制时序图以描述对象间的交互顺序；针对复杂业务逻辑，绘制程序流程图或活动图以描述内部处理过程。

- 目标：完成《详细设计说明书》中动态模型部分的内容，使系统设计具备明确的静态结构与动态行为指导。

其他：

暂无。