项目周报

| 项目名称 | 高校毕业设计管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 鲍溶 | 联系方式 | rong.bao@hdu.edu.cn |
| 项目成员 | 第 1 组（23060827鲍溶 23010531楚博 23280533罗传杰 2327110任燮境） |  |  |
| 所 属 周 | 第 11 周（2025年11月27日─2025年12月03日） |  |  |

本周工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《功能分析说明书》的最终修订与定稿 | 11月27日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 2 | 界面原型的最终修订与定稿 | 11月27日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 3 | 两项工作的整合、复核与正式提交 | 12月03日 | 鲍溶、任燮境 | 完成 |
| 4 | 系统设计阶段的工作计划与初步讨论 | 12月03日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |

本周取得的成果：

1）完成了《功能分析说明书》与界面原型设计的所有修订工作，并按要求正式提交，这标志着项目“需求分析与原型设计”阶段圆满结束。

2）明确了下一阶段目标，团队召开了系统设计启动会议，明确了下一阶段（系统设计）的主要目标、产出物及初步时间安排，为后续工作做好了规划与准备。

项目组成员工作描述：

- 鲍溶：负责统筹本周的收尾与提交工作，组织系统设计启动讨论，并复核最终报告。

- 楚博：参与报告复核，并在系统设计讨论中提供技术思路。

- 罗传杰：负责《功能分析说明书》的最终修订、完善与定稿。

- 任燮境：负责界面原型设计的最终修订、美化与定稿。

项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2025.12.03

- 地点：线下交流（课程机房）

- 参与人员：鲍溶、罗传杰、任燮境、楚博

- 讨论内容：确认两项任务均已达到交付标准，复盘了需求分析与原型设计阶段的经验。集体学习课程大纲中对“系统设计”阶段的要求，并初步讨论了系统设计可能包含的内容（如系统架构、模块划分等）。

- 讨论结果：一致确认前期工作成果，并正式结束本阶段。明确了下一周将正式启动并聚焦于系统设计工作。

项目延期情况及遗留问题：

本周所有工作均按计划准时完成，无任何延期或遗留问题。项目顺利进入下一开发阶段。

下周工作重点：

根据课程进度安排，下周将正式进入“系统设计”阶段。

- 核心任务：完成系统的顶层设计，定义清晰的系统架构与模块组成。

- 具体工作：进行系统架构设计（如技术选型、部署结构）、功能模块的详细划分、以及核心模块间的接口关系定义。

- 目标：完成《系统设计说明书》的核心部分，为后续的详细设计与开发工作奠定基础。

其他：

暂无。