项目周报

| 项目名称 | 高校毕业设计管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 鲍溶 | 联系方式 | rong.bao@hdu.edu.cn |
| 项目成员 | 第 1 组（23060827鲍溶 23280533罗传杰 2327110任燮境 23010531楚博） |  |  |
| 所 属 周 | 第 6 周（2025年10月23日─2025年10月29日） |  |  |

# 本周工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目计划书的撰写、整合与定稿 | 10月23日 | 任燮境 | 完成 |
| 2 | 项目整体进度规划与任务分解 | 10月23日 | 楚博 | 完成 |
| 3 | 制定团队开发规范、版本控制与协作流程 | 10月23日 | 鲍溶 | 完成 |
| 4 | 项目计划书的最终评审与整合 | 10月23日 | 罗传杰 | 完成 |

# 本周取得的成果：

- 完成了《高校毕业设计管理系统项目计划书》的撰写与定稿工作，明确了项目背景、目标、范围、预期功能模块、技术方案、风险评估及应对措施。

- 制定了详细的项目开发里程碑和时间表，明确了从需求分析到系统部署上线的各个关键节点和交付物，为后续开发工作提供了清晰的路线图。

# 项目组成员工作描述：

- 鲍溶：负责制定团队开发规范与协作流程。

- 罗传杰：负责项目计划书的最终评审与整合，确保交付质量。

- 任燮境：负责项目计划书的核心内容撰写与整合。

- 楚博：负责项目整体进度规划与任务分解。

# 项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2025年10月23日

- 地点：第4教研楼311-313

- 参与人员：鲍溶、罗传杰、任燮境、楚博

- 讨论内容：重点讨论了项目计划书的核心内容，包括功能模块的划分、技术选型的可行性、以及项目时间表的初步安排。对整合后的项目计划书初稿进行评审，每位成员提出修改意见，并最终确认了技术方案和下周的工作任务。

- 讨论结果：一致通过了项目计划书的最终版本。

# 项目延期情况及遗留问题：

本周各项工作均按计划完成，无项目延期情况。项目计划书的完成标志着项目预备阶段顺利结束，为后续开发奠定了良好基础。

# 下周工作重点：

根据课程安排，下周核心任务如下：

① 业务流程分析：梳理并绘制系统核心业务流程图。

② 数据分析：定义核心数据实体，初步完成数据字典和ER图。

③ 目标：为第8周提交《业务流程分析》与《数据分析》报告做好准备。

# 其他：

暂无。