项目周报

| 项目名称 | 高校毕业设计管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 鲍溶 | 联系方式 | rong.bao@hdu.edu.cn |
| 项目成员 | 第 1 组（23060827鲍溶 23280533罗传杰 2327110任燮境 23010531楚博） |  |  |
| 所 属 周 | 第 7 周（2025年10月30日─2025年11月05日） |  |  |

# 本周工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调研参考其他高校毕业设计工作规范 | 10月31日 | 鲍溶、任燮境 | 完成 |
| 2 | 系统核心业务流程分析、梳理、拆分 | 11月01日 | 鲍溶、罗传杰 | 完成 |
| 3 | 绘制业务流程泳道图 | 11月03日 | 楚博、任燮境 | 完成 |
| 4 | 业务流程分析报告初稿撰写 | 11月03日 | 楚博、鲍溶、任燮境 | 完成 |
| 5 | 数据分析 | 11月04日 | 楚博 | 完成 |

# 本周取得的成果：

1）完成了系统核心业务流程的梳理，明确了包括学生选题、教师课题发布与审核、中期检查、论文提交与评阅在内的多个关键流程。

2）基于梳理结果，成功绘制了“学生-教师双选流程”、“论文提交与审核流程” 等核心业务的泳道图，直观地展示了不同角色间的协作关系。

3） 提前启动了数据分析工作，初步识别出“用户”、“课题”、“论文”、“答辩记录”等核心数据实体，并分析了它们之间的关系，为后续定义数据字典和绘制ER图打下了基础。

# 项目组成员工作描述：

- 鲍溶：负责系统核心业务流程分析与梳理，并参与调研参考其他高校毕业设计工作规范。

- 罗传杰：负责系统核心业务流程分析与梳理，并参与调研参考其他高校毕业设计工作规范。

- 任燮境：负责调研参考其他高校毕业设计工作规范。

- 楚博：负责绘制业务流程泳道图，并完成业务流程分析报告初稿撰写。

# 项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2025.10.30

- 地点：线上交流（钉钉）

- 参与人员：鲍溶、罗传杰、任燮境、楚博

- 讨论内容：共同梳理了系统核心业务流程，重点讨论了“学生选题”流程的状态转换与权限，并参考了其他高校的工作规范，并初步讨论了与流程对应的核心数据实体。

- 讨论结果：一致确定了需要绘制的核心业务流程清单，明确了泳道图的绘制规范和细节要求，并明确了数据分析的初步方向，为后续的详细设计和开发提供了清晰的逻辑基础。

# 项目延期情况及遗留问题：

本周各项工作均按计划推进，无项目延期情况。业务分析流程图与数据分析已基本完成，尚需在周末前进行最终润色与细节校对，预计无风险。

# 下周工作重点：

根据课程进度安排，下周将进入“功能分析及界面原型设计”阶段。

① 功能分析：基于业务流程，细化系统功能点，形成功能清单与功能结构图。

② 界面原型设计：针对核心页面（如登录页、选题页、课题管理页等）绘制线框图或交互原型。

# 其他：

暂无。