项目周报

| 项目名称 | 高校毕业设计管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 鲍溶 | 联系方式 | rong.bao@hdu.edu.cn |
| 项目成员 | 第 1 组（23060827鲍溶 23010531楚博 23280533罗传杰 2327110任燮境） |  |  |
| 所 属 周 | 第 13 周（2025年12月11日─2025年12月17日） |  |  |

本周工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心业务用例梳理与确定（课程查询、选题申报等） | 12月13日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 2 | 复杂业务逻辑流程图设计 | 12月13日 | 罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 3 | 详细设计文件归档整理 | 12月15日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 4 | 详细设计完成 | 12月15日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |

本周取得的成果：

1）关键业务流程动态逻辑明确：
	围绕系统核心功能，选取“课程查询”、“选题申报”等关键用例，对参与对象、消息交互顺序及业务触发条件进行了系统梳理，为后续时序建模奠定基础。

2）动态行为模型设计完成：
	针对业务逻辑较为复杂的部分（如选题审核流程、状态变更规则），补充绘制了程序流程图，直观展示内部处理过程与分支条件。

3）完成详细设计部分的归档：

整理这周以及上周完成的详细设计部分内容，进行归档，为接下来实现代码部分提供合理可查的指导文件辅助。

项目组成员工作描述：

- 鲍溶：负责统筹动态建模工作，组织核心用例的筛选与确认，完成后续对详细设计内相关文件的归档。

- 楚博：负责分析复杂业务逻辑，主导流程图 / 活动图的绘制，确保动态流程与数据库设计及业务规则一致。

- 罗传杰：负责关键用例流程图的绘制与规范化，梳理对象交互关系，并协助完善设计说明文字。

- 任燮境：协助完成流程图绘制与细节补充，完成特别用例的流程图绘制，辅助参与归档详细设计文件。

项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2025.12.12

- 地点：线下交流

- 参与人员：鲍溶、罗传杰、任燮境、楚博

- 讨论内容：：围绕核心业务用例展开讨论，重点分析学生选题、教师审核等关键流程的交互顺序与状态变化；对时序图中对象职责划分、消息先后顺序以及异常分支处理进行集中评审。

- 讨论结果：一致认可当前动态模型设计方案，确认其能够准确反映系统运行逻辑，并作为后续编码与测试的重要依据。

项目延期情况及遗留问题：

本周所有设计工作均按计划完成，无延期情况。各项整合撰写工作正在收尾，预计本周末前可完成初稿。

下周工作重点：

根据课程进度安排，下周将进入系统实现阶段，正式开展前后端代码编写工作，重点由设计向实现过渡。

- 核心任务：
		完成系统核心功能的前后端代码框架搭建与关键业务功能的初步实现。

- 具体工作：

- 后端方面：基于已完成的系统结构设计、数据库设计与动态模型，搭建后端项目基础框架，完成核心业务模块（如用户管理、课题管理、选题流程等）的实体类、数据访问层及基础业务逻辑代码编写。

- 前端方面：搭建前端项目基础结构，完成整体页面框架与导航布局设计，实现核心功能页面（如学生选题页面、教师审核页面等）的基础界面与交互逻辑。

- 前后端联调准备：统一接口规范，明确前后端数据交互格式，对核心接口进行初步联调测试，确保关键业务流程能够正常贯通。

- 目标：
	形成可运行的系统原型，实现核心业务流程的端到端贯通，为后续功能完善、系统测试与性能优化奠定基础。

其他：

暂无。