项目周报

| 项目名称 | 高校毕业设计管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目组长 | 鲍溶 | 联系方式 | rong.bao@hdu.edu.cn |
| 项目成员 | 第 1 组（23060827鲍溶 23010531楚博 23280533罗传杰 2327110任燮境） |  |  |
| 所 属 周 | 第 8 周（2025年11月06日─2025年11月12日） |  |  |

# 本周工作进展情况：

| 序号 | 工作内容 | 计划 完成时间 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 根据业务流程细化数据分析表 | 11月09日 | 鲍溶、楚博 | 完成 |
| 2 | 讨论、确定系统主要功能页面 | 11月06日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 3 | 讨论、学习使用界面原型设计工具 | 11月06日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 完成 |
| 4 | 进行功能分析、绘制界面原型 | 11月12日 | 鲍溶、楚博、罗传杰、任燮境 | 部分完成 |

# 本周取得的成果：

1）完成数据分析表优化，整理、消除冗余数据类与数据项，根据功能设计讨论细化数据项类型与数据约束。

2）基于梳理结果，确定了三个功能大类：登录、教师端、教科办端、答辩组端、学生端，确定了七个主要功能：教师课题申报、教师选题提交、教师进展查看与材料提交、教科办课题管理、答辩组答辩意见管理、学生选题、学生进展查看与材料提交。

3）学习使用网页端原型设计工具。

# 项目组成员工作描述：

- 鲍溶：负责细化数据分析表，参与讨论、确定系统主要功能页面，进行功能分析、绘制界面原型。

- 楚博：负责细化数据分析表，参与讨论、确定系统主要功能页面，进行功能分析、绘制界面原型。

- 罗传杰：参与讨论、确定系统主要功能页面，进行功能分析、绘制界面原型。

- 任燮境：负责调研参考其他高校毕业设计工作规范，参与讨论、确定系统主要功能页面，进行功能分析、绘制界面原型。

# 项目组成员集中讨论沟通情况：

- 时间：2025.11.06

- 地点：线下交流（课程机房）

- 参与人员：鲍溶、罗传杰、任燮境、楚博

- 讨论内容：讨论、确定系统主要功能页面，进行功能分析、绘制界面原型。

- 讨论结果：一致确定了三个功能大类：登录、教师端、教科办端、答辩组端、学生端，确定了七个主要功能：教师课题申报、教师选题提交、教师进展查看与材料提交、教科办课题管理、答辩组答辩意见管理、学生选题、学生进展查看与材料提交，一起学习使用了网页端界面原型设计工具。

# 项目延期情况及遗留问题：

本周所有工作按计划推进。由于小组成员缺少界面原型设计工具使用经验，界面原型绘制进展略为缓慢，但仍在项目规划时间允许范围内，预计无风险。

# 下周工作重点：

根据课程进度安排，下周将继续“功能分析及界面原型设计”阶段。

- 功能分析：基于业务流程，细化系统功能点，形成功能清单与功能结构图。

- 界面原型设计：针对分析得到的核心页面绘制交互原型。

# 其他：

暂无。